CAPÍTULO 4.

GERÊNCIA DE QUALIDADE

- Introdução

A gerência da qualidade não é um departamento ou uma pessoa isolada, mas todo o sistema da empresa -  somos todos nós com nossos órgãos e funções que fazemos a qualidade. Assim não existe um departamento que trate da qualidade dos serviços   de construção, dos materiais, das pessoas, etc., mas é cada setor que verifica se as entradas do seu micro sistema (os materiais, a  mão-de-obra, os equipamentos, etc.) e os serviços estão sendo executados conforme o planejado e os padrões de qualidade previamente traçados pela empresa. É o que afirma Meseguer (1991, p. 17) quando explica que em todo processo de produção e  na construção civil, o controle de qualidade se organiza através de um mecanismo duplo de ação, articulado entre si e constituído pelo controle de produção e controle de recepção.

Controle de produção visa fiscalizar e verificar o nível de qualidade dos serviços e materiais que estão sendo processados naquela etapa, enquanto que no controle de recepção, a qualidade controlada está relacionada aos insumos que chegam àquela etapa da produção, formando assim uma cadeia de CP e CR até se chegar ao produto final – a obra concluída.

Mas qual o conceito mais abrangente da qualidade? Não creio  existir um único conceito suficiente abrangente para a qualidade, pois ela é muito mais uma filosofia, uma conscientização fruto de seu senso de responsabilidade e do grau de importância que o mesmo dá ao centro das atenções para suas ações. Por exemplo, segundo o enfoque baseado no usuário, a definição que prevalece é qualidade como “adequações ao uso”. Por sua vez para o enfoque baseado no valor a qualidade define-se em termos de custos e preços, ou seja, um produto apresenta qualidade se oferecer melhor desempenho a um preço aceitável.

Sob o ponto de vista de Juran (1992. p. 11), qualidade tem dois significados principais:

- Consiste nas características do produto que vão ao encontro das necessidades dos clientes, proporcionando satisfação em relação ao produto;

- Consiste na ausência de falhas.

Fechando tudo, qualidade é o grau em que o produto satisfaz as exigências do consumidor em termos de adequação ao uso, preços, prazo de entrega e atendimento ao cliente, ou seja, é “excelência nata”.

Nesse contexto, mostramos as metas do controle de qualidade a serem atingidos em cada etapa do processo construtivo, segundo Helene (1992, p. 34).

Controle de qualidade

| Planejamento | atender as normas gerais de desempenho, código de obras, regulamentos |
| --- | --- |
| Projeto | atender às normas específicas de desempenho, às normas e documentos prescritivos |
| Materiais | produzir e receber de acordo com o especificado |
| Execução | atender ao projeto e ao especificado |
| Uso | assegurar a adequada utilização do produto. |

2. OS 14 PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Dr. Deming na sua obra: “Qualidade: a revolução da administração” apresenta 14 princípios descritos resumidamente a seguir, a servirem de orientação para os empresários que adotam um estilo de gerenciamento voltado para um inter-relacionamento de cooperação e respeito com os clientes e pessoal da sua empresa. São eles:

- Estabeleça constância de propósitos para a melhora do produto e do serviço, com o objetivo de tornar-se competitivo e manter-se em atividades, bem como criar emprego.

- Adote a nova filosofia. Estamos numa nova  era econômica.

- Deixe de depender de inspeção para atingir a qualidade. Elimine a necessidade de inspeção em massa, introduzindo a qualidade no produto desde o seu primeiro estágio.

- Cesse a prática de aprovar orçamentos com base no preço. Ao invés disso, minimize o custo total. Desenvolva um único fornecedor para cada item, num relacionamento de longo prazo fundamentado na lealdade e na confiança.

- Melhore constantemente o sistema de produção e de prestação de serviços, de modo a melhorar a qualidade e a produtividade e, conseqüentemente, reduzir de forma sistemática os custos.

- Institua treinamento no local de trabalho.

- Institua liderança. O objetivo  da chefia deve ser o de ajudar as pessoas e as máquinas e  dispositivos a executarem um trabalho melhor

- Elimine o medo, de tal forma que todos trabalhem de forma eficaz para a empresa.

- Elimine as barreiras entre os departamentos. As pessoas engajadas em pesquisas, projetos, vendas e produção devem trabalhar em equipe, de modo a preverem problemas de produção e de utilização do produto ou serviço.

- Elimine lemas, exortações e metas para a mão-de-obra que exijam nível zero de falhas e estabeleçam novos níveis de produtividade. Tais exortações apenas geram inimizades, visto que o grosso das causas da baixa produtividade encontram-se no sistema, estando, portanto, fora do alcance dos trabalhadores.

- a. Elimine padrões de trabalho (quota) na linha de produção. Substitua-os por liderança.

b. Elimine o processo de administração por objetivos. Elimine o processo de administração por cifras, por objetivos numéricos. Substitua-os pela administração por processos através do exemplo de líderes.

- a. Remova as barreiras que privam o operário  horista de seu direito de orgulhar-se de seu desempenho. A responsabilidade dos chefes deve ser mudada de números absolutos para a  qualidade.

b. Remova as barreiras que privam as pessoas da administração e da engenharia de seu direito de orgulharem-se de seu desempenho.

13. Institua um forte programa de educação e auto-aprimoramento.

14.Engaje todos da empresa no processo de realizar a transformação.

3. Sistemas de Qualidade – Ler material na xerox

3.1. A série de normas ISO 9000

# Instrumentos para a qualidade

- Times de Qualidade

Constituem-se equipes de trabalho, com a função de encontrar soluções para os problemas identificados na empresa e para o aperfeiçoamento dos níveis de qualidade e produtividade de uma determinada atividade ou processo. Também é função dos times de qualidade identificar as falhas que diminuem a qualidade e a produtividade de um determinado processo e depois propor ações corretivas, a fim de melhorar o desempenho e evitar erros.

As atividades desenvolvidas pelo Time de qualidade devem passar por um processo evolutivo que compreende as seguintes  fases:

- Conscientização, para absorver a filosofia da qualidade. Para tal, os seguintes itens devem ser abordados:

- política da qualidade da empresa;

- ferramentas para identificação e análise de processos

- Entendimento do processo (as etapas construtivas, materiais, fornecedores e clientes, etc.)

- Resoluções de problemas e tomada de decisão.

1) Membros do time da qualidade

Um time de qualidade é composto por uma equipe multidisciplinar, formada por operários engenheiros e outros colaboradores que, de acordo com as suas funções, estejam envolvidos com o processo em análise ou aptos a definir melhorias para os problemas identificados.

2)Regras para as reuniões do time de qualidade

- A pauta do dia deve ser preparada e distribuída com antecedência pelo secretário do time de qualidade;

- O coordenador deve conduzir a reunião de forma e encorajar todos os membros a participar e abordar alternativas de soluções;

- O coordenador deve evitar que o grupo vote a respeito de algum assunto. Em lugar disso devem ser usadas técnicas de tomada de decisão por consenso.

- O secretário deve emitir relatórios, simples e sucintos, registrando o andamento das ações do time de qualidade e o progresso da equipe em relação às suas metas.

Ferramentas gerenciais para a garantia da qualidade.

- Ciclo PDCA

Refere-se a uma metodologia de trabalho a ser utilizada em cada etapa do processo produtivo, seguindo o mesmo raciocínio da cadeia CP (Controle de Produção) e CR (Controle de Recepção).

A(ACTION)

P(Plan))

D(DO)

C(CHECK))

Atuar

corretiva-

mente

Definir

metas

Definir os mé-

todos para ope-

racion. das metas

educar e treinar

Executar a tarefa Coletar dados

Verificar os

resultados da

tarefa executada

b – As seis perguntas 5W2H (em anexo-JUNIOR)

c. Os Cinco Sensos “5S”

O programa 5S consolidou-se no Japão a partir da década de 50, significando seiri (senso de utilziação); seiton (sendo de ordenação); seisou (senso de limpeza), seiketsu (senso de saúde) e shitsuke (senso de autodisciplina).

- Senso de utilização

VISA: Utilizar os recursos disponíveis de acordo com a necessidade e adequação, evitando excessos, desperdícios e má utilização.

BENEFÍCIOS:

- Liberação de espaços;

- Reaproveitamento de recursos;

- Distribuir/racionalizar excesso de pessoal;

- Combate à burocracia;

- Diminuição de custos

- Senso de ordenação

VISA: Dispor materiais/itens de forma sistemática (leiaute das instalações e postos de trabalho, guarda de materiais, arquivos) e estabelecer um excelente sistema de comunicação visual para rápido acesso aos mesmos.

BENEFÍCIOS:

- Economia de tempo;

- Diminuição do cansaço físico por movimentação desnecessária

- Senso de limpeza

VISA: Eliminar todo e qualquer traço de sujeira e agir na causa fundamental (inclui limpeza de equipamentos)

BENEFÍCIOS:

- Bem-estar pessoal;

- Manutenção dos equipamentos;

- Prevenção de acidentes;

- Causa boa impressão aos clientes.

- Senso de saúde

VISA: manter as condições de trabalho, físicas e mentais, favoráveis à saúde; Ter todos os empregados cumprindo procedimentos de segurança e preocupados com a saúde em sentido amplo.

BENEFÍCIOS:

- Local de trabalho agradável;

- Ausência de acidentes;

- Economia no combate a doenças (preventivo);

- Empregados saudáveis e bem dispostos

- Senso de autodisciplina

VISA: Ter os empregados comprometidos com o cumprimento rigoroso dos padrões éticos, morais e técnicos e com a melhoria contínua a nível pessoal e organizacional

BENEFÍCIOS:

- Previsibilidade dos resultados;

- Auto-inspeção e autocontrole;

- Melhoria contínua a nível pessoal e organizacional.